Subsecretaría de Servicios y País Digital

Procedimientos Punto Digital

Gestión de la demanda de Puntos Digitales
Equipo de Proyectos

Índice

Procedimiento de Gestión de la demanda de Puntos Digitales	2

Objetivo	3

Alcance	3

Proceso general	3

. Glosario	3

Roles / Funciones	3

Lineamientos y Políticas de Procedimiento	3

Ciclos y flujo de trabajo	4

Orígenes de las solicitudes de Puntos Digitales	4

Proceso de gestión de la demanda de Puntos Digitales	4

Detalle de los procedimientos	9

### Procedimiento de gestión de la demanda de Puntos Digitales - Equipo Proyectos

#### Objetivo

Establecer y describir las actividades de la Dirección de Soluciones Tecnológicas de País Digital dependiente de la Subsecretaría de Servicios y País Digital (en adelante, “SSSYPD”), con el fin de asegurar la unidad de criterios de todos los participantes en los distintos procesos y asegurar el cumplimiento en todas las etapas de los mismos.

#### Alcance

El presente documento aplica a las actividades relacionadas a la gestión de la demanda un punto digital, en el marco del Programa Punto Digital (PD) de la Dirección de Soluciones Tecnológicas de País Digital (DSTPD), dependiente de la SSSYPD.

#### Proceso general

La DSTPD cumple con distintos procedimientos para el proceso global de incorporación de nuevos puntos digitales, así como también para el mantenimiento y seguimiento de los mismos.

A continuación, se presenta el proceso aplicado por la DSTPD a la gestión de la demanda.

#### . Glosario

| Requerimiento | Información que explica detalladamente las necesidades / razones por las cuales se solicita. |
| --- | --- |
| Recepción y registro de solicitudes | Acción de registrar las solicitudes de nuevos puntos digitales y/o acciones de mantenimiento de los mismos. |

#### Roles / Funciones

Los roles y funciones se encuentran descriptos en el documento Manual de Procedimientos de Puntos Digitales, los cuales son de aplicación a todos los procedimientos de la DSTYPD

.

#### Lineamientos y Políticas de Procedimiento

- Toda actividad a desarrollarse por el equipo de la DSTYPD para la gestión de la demanda de Puntos Digitales debe cumplirse conforme al presente procedimiento y los que a futuro de este se desprendan.

#### Ciclos y flujo de trabajo

##### Orígenes de las solicitudes de Puntos Digitales

Los requerimientos se ingresan mediante la recepción y registro de solicitudes desde diferentes orígenes:

- Requerimiento de Autoridad Superior competente (AS).

- Requerimiento de Terceras Partes. (TP).

- Requerimiento Interno de la SSSYPD (RI).

##### Proceso de gestión de la demanda de Puntos Digitales

Se describe a continuación el proceso de gestión de la demanda:

Toda comunicación entre diferentes áreas se realiza a través de correos electrónicos con cuentas oficiales, a menos se indique otro medio en la descripción.

| Actividad | Rol/Función | Control / Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1. Realiza solicitud | - Municipio | Realiza el pedido para abrir un Punto Digital en la localidad a la que pertenece a través de contacto a cuenta institucional. |
| 2. Confirma recepción y responde con requisitos (Primera respuesta) | Analistas del equipo de proyectos, responsable de la cuenta de mail institucional | Confirma recepción, y responde a través del envío de un correo estándar (Modelo pre-armado disponible en el repositorio digital) con los requisitos y estableciendo un plazo de respuesta no mayor a 15 días. |
| 3. Se comunica | Municipio | Comunica al Municipio la recepción de la solicitud y el inicio de su valoración. |
| 4. Registra las solicitudes | Analistas del equipo de proyectos, responsables de la cuenta institucional. | Registran los datos de la solicitud, contactos, direcciones, etc. en el repositorio digital archivo: "Seguimiento Interno". |
| 5. Organiza y confecciona el listado de solicitudes. | Responsable equipo de proyectos | Confecciona un listado de las nuevas solicitudes (Repositorio digital Archivo "Listado nuevos ingresos") y se comunica de manera semanal a la Dirección del programa. (Continúa en la actividad n°8) |
| 6. Envía modelo de Nota de solicitud (Segunda respuesta) | Analistas del equipo de proyectos responsables de la cuenta de mail institucional. | Envía un segundo correo al referente municipal con la Nota de Solicitud, documento donde se expresa la intención de implementar el/los Punto/s Digital/es. Requiere firma de la máxima autoridad: Intendente Municipal |
| 7. Se comunica | Municipio | Comunica al Municipio quien comenzará a armar la documentación solicitada. |
| 8. Analiza y comunica decisión | Dirección del programa Punto Digital | Revisa la lista de solicitudes y comunica la decisión para proceder de acuerdo a criterio geográfico (pertinencia), de disponibilidad de stock (existencias) y criterio federal (cupo por provincia). |
| 9. Registra y revisa. | Responsable equipo de proyectos | Registra y revisa la información comunicada por la Dirección, completando en el archivo compartido "Seguimiento interno". |
| 10. ¿Se decidió avanzar con la solicitud? | Responsable equipo de proyectos | Si no, continúa en el paso 11. Si se decidió avanzar, continúa en el paso 13. |
| 11. Envía documentación base. | Analistas equipo de proyectos responsables de la cuenta de correo institucional | Envía documentación base a través de correo electrónico: Presentación del programa + Matriz a la espera de la ampliación de la solicitud. Y luego finaliza el proceso hasta la nueva solicitud inicial. En el caso de ampliar la solicitud se reinicia el proceso como una solicitud nueva. |
| 12. Se comunica | Municipio | Comunica al Municipio quien comenzará a armar la documentación solicitada. |
| 13. Inicia expediente de Puesta en Marcha Punto Digital | Responsable equipo de proyectos | Inicia un expediente electrónico (GDE) caratulando el mismo y poniendo como referencia el nombre del municipio y su provincia. Se asigna al Analista de Proyectos a cargo. |
| 14. Adjunta la solicitud original al expediente. | Analistas equipo de proyectos designados. | Recepciona el expediente electrónico y se adjunta la solicitud original al mismo. |
| 15. Envía documentación y coordina reunión. (Tercera respuesta) | Analistas equipo de proyectos designados. | Envía documentación para su análisis y firma a través de correo electrónico: Presentación del programa + Matriz + Carta de adhesión + Reglamento + Perfil de equipo de trabajo PD + Gestión de residuos electrónicos + Asignación de equipo de trabajo. Toda esta documentación se encuentra alojada en el repositorio digital. Coordina la reunión inicial. |
| 16. Se comunica | Municipio | Comunica al Municipio quien comenzará a ampliar la documentación solicitada y presentará provisoriamente en la reunión. |
| 17. Reunión inicial | Analistas designados. Municipio. Dirección del Programa. | Realizan la reunión inicial, donde se presenta el programa, el proceso de trabajo, los requerimientos base y las responsabilidades que asumen las partes para la implementación del PD. El Municipio podrá presentar la documentación parcial para resolver dudas. |
| 18. Envía minuta de reunión y demanda documentación completa. | Analistas designados. | Envían una minuta de la reunión como resumen de lo charlado y se solicita la documentación completa solicitada en los pasos anteriores en un plazo no mayor a 30 días. |
| 19. Se comunica | Municipio. | Recibe la minuta y la demanda de toda la documentación completa solicitada en pasos anteriores. El envío de la documentación inicia el procedimiento de Análisis. |
| FIN PROCESO demanda |  | Pasa a etapa de Análisis |

##### Detalle de los procedimientos

El presente procedimiento es previó al análisis de proyectos.

| Equipo | Proceso |
| --- | --- |
| Proyectos | Gestión de la demanda de Puntos Digitales |
| Proyectos | Análisis de proyectos |
| Proyectos | Designación de equipo de trabajo |
| Proyectos | Preinstalación |
| Soporte Técnico TIC | Preinstalación |
| Monitoreo y vinculación | Registro y capacitación |
| Imagen | Pre-instalación e instalación |
| Stock | Entrega de equipamiento |
| Proyectos | Instalación |
| Soporte Técnico TIC | Instalación |
| Proyectos | Inauguración |